U M O W A nr ………/ 2017

zawarta w dniu …….2017 r. w Trzebiatowie pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Trzebiatów, Chełm Gryficki 7,  72-320 Trzebiatów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297679, Sąd Rejonowy  Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy,

NIP 857-187-40-50, Regon 320451195 wysokość kapitału zakładowego: 42139500,00 PLN, zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu  - Grzegorza Jelonka

a

zawarta została umowa treści następującej:

§ 1.

1. Zgodnie z wynikiem postępowania przeprowadzonego w trybie konkurencyjności z dnia ………….. roku Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.

### „Opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Mrzeżyno – Trzebiatów””

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71243000-3 Projekty planów (systemy i integracja)

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71222200-2 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich

§ 2.

1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa specyfikacja zasadnicza;

2. W razie wątpliwości co do zakresu umowy, zakres przedmiotu zamówienia określa oferta Wykonawcy i Specyfikacja Zasadnicza wraz z załącznikami dla postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 3.

1.	Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w formie ryczałtowego wynagrodzenia brutto ustalonego w wyniku negocjacji (Załącznik nr 1), w wysokości ………….. zł netto + podatek VAT 23%

2.	Rozliczenie wykonanej pracy określonej w zleceniu nastąpi w ciągu 30 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę faktury, wystawionej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów; NIP 857-187-40-50 - poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

3.	Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu zlecenia i dostarczeniu przez Zamawiającego podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.

4.	Zapłata ceny nastąpi jednorazowo po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy, na podstawie protokołu ostatecznego odbioru oraz faktury, w terminie 30 dni od ich doręczenia Zamawiającemu.

5.	Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ..................... ..................................................................................................................... .

6.	Strony ustalają, iż zapłata następuje z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

- Termin ostatecznego odbioru przedmiotu umowy upływa z dniem 30.04.2018 (zakończenie projektu) oraz 31.05.2018 (uzyskanie i dostarczenie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę).

- Stwierdzenie wad podczas ostatecznego odbioru przedmiotu umowy skutkuje odmową ostatecznego odbioru. Wady powinny zostać usunięte przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od terminu, o którym mowa w ust. 2.

- Z czynności ostatecznego odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół ostatecznego odbioru.

§ 5

1.	Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy,:

licząc od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

2.	W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania rękojmi wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady.

§ 6

1.	Przy podpisaniu umowy Zamawiający nie będzie żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 7

1.	Strony postanawiają, że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne:

1) 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 	za wystąpienie wad podczas ostatecznego odbioru przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień do czasu usunięcia wad,

2)	Strona odstępująca od umowy bez winy drugiej Strony lub winna odstąpienia od umowy przez drugą Stronę – zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.

2.	Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

§ 8

1.	Strony mogą odstąpić od umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2.	Uchybienie terminowi na usunięcie wad, o którym mowa w § 6 ust. 3 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

§ 9

1.	Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	Zmiany, o których mowa w ust. 1 są dopuszczalne, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych w związku z niniejszą umową będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA 							 ZAMAWIAJĄCY